通行审批〔2018〕 号

市行政审批局关于爱森（如东）化工有限公司年产12000吨黄原酸盐、5000吨MFZ项目

噪声和固废污染防治设施竣工环境保护

验收意见的函

爱森（如东）化工有限公司：

你公司报送的《年产12000吨黄原酸盐、5000吨MFZ项目噪声和固废污染防治设施竣工环境保护验收申请》及有关材料收悉。南通市环境保护局对项目进行了噪声和固废污染防治设施竣工环境保护验收现场核查。经研究，提出验收意见如下：

一、项目基本情况

爱森（如东）化工有限公司位于江苏省洋口港经济开发区。公司年产12万吨聚丙烯酰胺、12万吨丙烯酰胺、36000吨黄原酸盐和5000吨MFZ项目环境影响报告书已于2014年4月29日获得南通市环境保护局批复（通环管〔2014〕050号），其中一期工程年产6000吨黄原酸盐项目已于2015年3月建成，并于2017年3月通过环保“三同时”验收（通行审批〔2017〕115号）。二期工程年产5000吨MFZ项目于2016年4月建成，年产12000吨黄原酸盐项目于2016年11月建成。2017年8月如东县环境监测站对公司年产12000吨黄原酸盐、5000吨MFZ项目进行验收监测。

二、环境保护措施及环境风险防范措施落实情况

（一）噪声污染防治措施落实情况

本项目合理总平布局，对研磨机、反应釜、风机采取减振垫及厂房隔声降噪措施；对搅拌机、振动机、真空泵、混合器、空压机、冷冻机组、污水处理机泵采取厂房隔声降噪措施。

（二）固体废弃物污染防治落实情况

本项目产生的水处理污泥、废活性炭、废包装袋、废黄药等危险废物委托如东大恒危险废物处理有限公司处置，并签订了废物处理处置及工业服务合同。公司建立了固废管理规章制度和危险废物台帐。公司建有5个共约400平方米危废贮存仓库，设置了危废警告标志，仓库内部及周边均设置有渗漏液收集沟、收集池，并安装了液体泵可将收集的渗漏液直接泵送至污水处理站进行处理，危废仓库整改后安装了气体导出口及气体净化装置。危废已进行网上申报，并按要求办理联单。

三、监测结果

公司提供的《验收监测报告》表明：

（一）噪声：验收监测期间，各厂界噪声昼、夜间等效连续A声级值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）相应标准。

（二）固体废物：各类固废基本按照要求进行处理处置或贮存。

四、验收结论和后续要求

项目在实施过程中基本按照环境影响评价文件及其批复中噪声和固体废物污染防治相应要求，配套建设了相应的噪声和固体废物污染防治设施。经研究，同意本次项目噪声和固体废物环境保护设施验收合格。

公司应按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的规定，对项目其它环境保护设施开展竣工环境保护验收，验收合格后，主体项目方可正式投入运营。

项目正式投入运营后应进一步加强环境管理，确保噪声和固废污染防治设施正常运行，污染物稳定达标排放。强化危险废物管理，及时依法妥善处置厂内危险固废。

如东县环境保护局负责项目运营期的日常环境监管。

南通市行政审批局

2018年7月2日